#### projekt umowy

załącznik nr .....do SIWZ

#### UMOWA nr WI.342-......./2007

Zawarta w dniu  ...........................................  2007r.  w Nowej Rudzie pomiędzy:

Gminą Miejską Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57 – 400 Nowa Ruda zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

- Tomasza Kilińskiego	- Burmistrza Miasta

z jednej strony a

firmą: ................................................................................................................ działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr........................................

reprezentowaną przez:

- ...................................................................................

- ..................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą , z drugiej strony

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Na podstawie niniejszej umowy, zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego                         nr WI.341-04/07 przeprowadzonego w dniu 12.02.2007r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń po lokalu usługowym na świetlicę środowiskową w Nowej Rudzie .

§ 2

- Integralną część umowy stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 do  SIWZ, który obejmuje wyciąg z dokumentacji technicznej , przedmiar robót.

- Zamawiający obowiązany jest udostępnić Wykonawcy dokumentację techniczną, decyzję pozwolenia na budowę

§ 3

1.Termin rozpoczęcia robót określonych w § 2 umowy ustala się na dzień  ....................2007r.

2. Termin zakończenia robót wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego ustala się na

3 miesiące  po podpisaniu umowy tj do dnia ...........................

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się przekazać teren budowy w terminie do dnia rozpoczęcia prac zgodnie z § 3 pkt 1

§ 5

Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł własności w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie :

1.w branży budowlanej ....................................

2.w branży elektrycznej  Bogusław Ligorowski

Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (jednolity tekst  Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r z późniejszymi zmianami), które mają zastosowanie przy realizacji niniejszej umowy.

§ 7

Osobą koordynującą wykonanie prac z ramienia Zamawiającego będzie inspektor w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miejskiego – Jolanta Chomik.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

- Odpady  typu papa, lepik wełna mineralna, azbest itp należy wywieźć do utylizacji na składowisko  odpadów toksycznych i niebezpiecznych w Wałbrzychu.

§ 10

Strony ustalają za wykonanie prac określonych w § 1 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............................. brutto, (słownie: ............................................................................... złotych)

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych  (w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia). Do wykonania robót dodatkowych Wykonawca może przystąpić dopiero po uzyskaniu  akceptacji inspektora nadzoru z ramienia zamawiającego co do konieczności wykonania robót i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego co do sposobu ich finansowania. Dokumentem dopuszczającym do wykonania robót dodatkowych jest podpisanie  protokołu konieczności podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru  i Wykonawcę.

1a.Roboty o których mowa w pkt.1 nie mogą przekroczyć w wymiarze łącznym 20% kwoty

netto zamówienia .

1b.Roboty dodatkowe  podlegają realizacji przez Wykonawcę przy zastosowaniu

tych samych norm , parametrów i standardów oraz poziomu cen jak w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.

- Wykonawca jest zobowiązany w razie kradzieży urządzeń bądź uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§ 12

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego z powodu klęski żywiołowej.

§ 13

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego w §3 pkt2

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego. Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r.” Prawo zamówień publicznych”–  Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3.   Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości

poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

- Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego .

§ 14

Strony ustalają następujące zasady odbioru wymienionego w § 1 przedmiotu umowy:

- Zamawiający przystąpi do odbioru  robót w terminie 7 dni od dnia pisemnego  zgłoszenia przez Wykonawcę.

- Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

  - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu

  - odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokóle odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

- Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu ich usunięcia.

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie rękojmi za wady i gwarancji a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin usunięcia tych wad i usterek.

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie

- W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad i usterek.

§ 15

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru.

§16

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ( dziesięć %) ceny całkowitej( brutto)  podanej w ofercie tj  .................zł ( słownie ..................................... złotych)

2.Przed podpisaniem umowy wybrany oferent dokona wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 30% kwoty podanej w pkt 1. tj kwotę .................zł ( słownie: ................................................... złotych)

3. Pozostała kwota zabezpieczenia będzie tworzona z potrąceń z faktur częściowych

4..Zabezpieczene należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ..........................  .................................................................................................................................................

5. Zamawiający wypłaca 70% należytego zabezpieczenia umowy tj  .................. ( słownie: ........................................ złotych )  na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia ( za datę zakończenia zadania przyjmuje się datę podpisania protokołu końcowego odbioru robót).

6.Zamawiający  na  pisemny wniosek Wykonawcy  zwróci pozostałą część zabezpieczenia umowy 30% tj ........................zł ( słownie : ............................... złotych) w ciągu 15 dni po upływie  okresu rękojmi i gwarancji .

§ 17

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu odbioru zakresu prac w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania faktury  przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych.

§ 18

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§19

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 20

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§ 21

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Wykonawcy:

- gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.

- gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.

2. Zamawiającemu:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wszczęcia postępowania upadłościowego Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy

§ 22

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 23

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów oraz urządzeń i przejąć je.

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 dni po terminie przerwania robót.

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potrącenia  wynikające z niniejszej umowy.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór.

- Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca a związanych z budową obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.

§ 24

- W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

- Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do Zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się, co do zasadności roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporu jest Sąd Gospodarczy właściwy dla Zamawiającego.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego a do spraw procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 26

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA 								 ZAMAWIAJĄCY