Załącznik nr 3

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu ……………. 2016 roku, w Nowej Rudzie pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda

reprezentowaną przez:

1) Tomasza Kilińskiego - Burmistrza Miasta,

zwaną dalej „Zamawiającym"

a ………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1)

zwanym dalej w treści Umowy "Wykonawcą",

Stosowanie do wyniku zapytania ofertowego oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty, Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy obejmuje usługę w zakresie: Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda w roku 2016.

§ 2

1.        Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania własnymi siłami 	usługi w zakresie  Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej 	Nowa 	Ruda w roku 2016.

2.    	Zakres prac Wykonawcy obejmuje demontaż, zbiórkę, transport i utylizację wyrobów 	zawierających azbest o ogólne masie ok. 29,58 Mg z terenu Gminy Miejskiej Nowa 	Ruda,  a w szczególności:

1)	demontaż, zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających  azbest – w ilości ok 21,64 Mg, (przy czym przyjęto że 1 m2 = 20 kg) będących własnością osób fizycznych  z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, w terminie uzgodnionym z  Zamawiającym;

2)	zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających  azbest – w ilości ok 	7,94 Mg, (przy czym przyjęto że 1 m2 = 20 kg) będących własnością osób fizycznych 	z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, w terminie uzgodnionym z 	Zamawiającym.

Ilość odpadów w pkt. 1) i 2) może ulec zmianie gdyż  zakres robót został dokonany na 	podstawie wniosków, deklaracji mieszkańców Gminy, zamierzających usunąć wyroby 	zawierające azbest ze swoich posesji. Obmiar zakresu robót był dokonany w oparciu o 	pomiar szacunkowy.

3)	Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny dokonania demontażu oraz odebrania wyrobów zawierających  azbest z  właścicielem nieruchomości u którego mają być wykonywane prace.

Informacje o ustalonym terminach Wykonawca przekaże Zamawiającemu w fomie harmonogramu z uwzględnieniem 7 dniowego okresu przypadającego od zgłoszenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu do rozpoczęcia prac na terenie gminy.. Wykonawca przed przstąpieniem do prac  ma również  udokumentować fakt występowania wyrobów zawierajacych azbest w formie fotograficznej.

4)	Dla każdej nieruchomości, przed wywiezieniem odpadów azbestowych na składowisko, zostaną one zważone przez Wykonawcę na miejscu wykonywania prac, w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz poświadczenie tego faktu na każdym jednostkowym  protokole odbioru. Na tej podstawie zostanie określona ilość odpadów i końcowa wartość realizacji zadania oraz sporządzony protokół końcowego odbioru robót, który jest podstawą do przewiezienia odpadów na 	składowisko.

5)	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia 	własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub 	niedopatrzeniem związanych z realizacją niniejszego zamówienia.

6)	Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie również sporządzenie tabelarycznego 	rozliczenia wykonanych prac zawierającego: nazwę gminy, nazwę i adres 	wnioskodawcy, miejsce wykonania prac, rodzaj wykonywanych prac, ilość w kg i m2 	zdemontowanego i unieszkodliwionego azbestu, wartość demontażu i 	unieszkodliwienia odpowiadająca 100 % wykonanych prac.

7)	Całkowita ilość odpadów przewidziana do odebrania w ramach niniejszego 	zamówienia będzie wypadkową kwoty przewidzianej na realizację zamówienia i 	najkorzystniejszej ceny jednostkowej oferowanej w niniejszym postępowaniu. O 	wynagrodzeniu Wykonawcy decyduje niezmienna w trakcie trwania zamówienia cena 	jednostkowa podana w formularzu ofertowym. Zamawiający, aby osiągnąć efekt 	ekologiczny planuje usunąć co najmniej 29,58 Mg materiałów zawierających azbest.

8)	Wykonawca zabezpieczy odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami: ułożenia na 	paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu,

9)	Wykonawca uporządkowanie miejsc po usunięciu odpadów,

10)	Transport odebranych odpadów zawierających azbest winien odbywać się  specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznychoraz w sposób nieuniemożliwiający zanieczyszczenia dróg i terenów 	użyteczności publicznej, oraz  nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z 	ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

11)	Przekazanie odpadów do unieszkodliwiania, na odpowiednio do tego celu 	przeznaczone składowisko zgodnie z przepisami o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. 	(w ofercie należy wskazać miejsce utylizacji).

12)	Ponadto Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić również:

- organizację i czynności przygotowawcze związane z wizją lokalną u 	wnioskodawców określającą ilość materiału do unieszkodliwienia,

- organizację i zabezpieczenie placu robót,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań 	z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi.

13)	Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in.:

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach,

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 	2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów 	zawierających azbest.

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 	2010r. r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających 	azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub 	są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 	października  2005r. r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy 	zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest o raz programu szkolenia w 	zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów

§ 3

1.	Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu  umowy ustala się na dzień podpisania 	umowy

2.	Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: 15.09.2016r.

§ 4

Wykonawca wykona prace za wynagrodzeniem wg następujących cen jednostkowych:

1.	demontaż pokryć dachowych zawierających azbest oraz  pokryć ścian budynków mieszkalnych i inwentarskich wraz z  ich transportem i unieszkodliwieniem (zdeponowaniem na składowisku odpadów niebezpiecznych) – oferowana cena jednostkowa  -  ….………….  brutto ( słownie: …………………………………………………………………………………………..) za 1 Mg  X 21,64 Mg, w tym obowiązujący podatek VAT  – 8% 	w kwocie …………… zł. ( słownie: …………………………………………………………….. )

2.	Usuwanie odpadów zawierających azbest składowanych na posesjach wraz z  ich transportem i unieszkodliwieniem (zdeponowaniem na składowisku odpadów niebezpiecznych) oferowana cena jednostkowa………………brutto ( słownie: ………………………………………………………………………. złotych ) za 1 Mg X  7,94 Mg, w tym obowiązujący podatek VAT  – 8%  w kwocie ………………. ….. (słownie: ………………………………………………………………………………. )

3.	Całkowity koszt zamówienia według złożonej oferty oraz danych zawartych w § 2 pkt 2 ppkt 1) i 2) wynosi ………………… zł. brutto. ( …………………………………………………………………………………………..)

4. 	Końcowe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej 	ilości pokryć zawierających azbest:

1)	zdemontowanych, odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych 		pomnożonych przez ceny jednostkowa podaną w ofercie

2)	odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych pomnożonych przez 		ceny jednostkową podane w ofercie

5. 	Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po protokolarnym 	odbiorze prac bez zastrzeżeń, w terminie 30 dni od daty dostarczeniu faktury, na 	wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

6. 	Za datę doręczenia faktury uważa się dzień wpływu do Zamawiającego, a za datę 	zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Wykonawcy.

§ 5

Osobą upoważnioną w zakresie realizacji zamówienia jest:

ze strony Zamawiającego: Andrzej Włodarczyk

ze strony Wykonawcy: ……………………………………

§ 6

1.  	Stronom przysługuje prawo do naliczania kar umownych w następujących 	przypadkach:

1) 	Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku nie wykonania prac w terminie określonym umową w wysokości 0,2 % 	wynagrodzenia brutto za każdy dzień przekroczonego terminu;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %           	wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3;

2) 	Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 	10 %  wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3;

2. 	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 	wysokości poniesionej szkody z tytułu wadliwego wykonania przedmiotu umowy.

3. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 	wykonawcy określonego w § 4 ust. 3.

§ 7

1. 	Oprócz przypadków przewidzianych w kc Zamawiającemu przysługuje prawo do 	odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących 	przypadkach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że w interesie 	publicznym, czego   nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 	Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy  w  terminie 30 dni od powzięcia 	wiadomości o tych okolicznościach,

- gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe , likwidacyjne,

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- gdy  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 	ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. 	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 	nieważności takiego oświadczenia w ciągu 30 dni od wystąpienia okoliczności 	uzasadniających odstąpienie i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron,                   z zachowaniem formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wykaz obiektów objętych dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadania „Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda w roku 2016” stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egz. dla Wykonawca , 2 egz. dla Zamawiającego .

...................................................................                ................................................................

Zamawiający				             	Wykonawca